แบบรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๑ โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ ๙๓,๓๘๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักเลขาธิการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี  สำนักงานอัยการภาค ๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๒. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในโครงการก่อสร้าง

๓. เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ

๕ เดือน

การรายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

๑. โครงการก่อสร้างสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย

๒. การปรับแบบหรือเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินการเป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๓. ราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๔. ไม่เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

งบประมาณดำเนินการ

- ไม่มี

ตารางรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาสความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย |  |
| โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง) - ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี | ๓.๒ | ๔ | ๑๒.๘ | ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ๑. จัดประชุมคณะกรรมการในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกำกับดูแลควบคุมการทำงาน ๓. กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างในรูปแบบรายการให้ชัดเจนโดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน ๔. คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดทำราคากลาง โดยระบุแหล่งที่มาของราคากลาง ๕. มอบหมายให้อธิบดีอัยการภาค ๒ ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง และเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖. เสนอขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคาโครงการฯ ต่อสำนักงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักอัยการภาค ๒ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาสความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย |  |
| โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง) - ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี | ๓.๒ | ๔ | ๑๒.๘ | ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดเนื้องานตามประกาศประกวดราคาเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้องานที่ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานอัยการภาค ๒ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาสความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย |  |
| โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง) - ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี | ๓.๒ | ๔ | ๑๒.๘ | ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจการจ้าง ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อสร้าง ตัวแทนจากหน่วยงานที่มีความรู้ดานการก่อสร้างโดยตรง และจัดจ้างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๓. จัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดเนื้องานตามสัญญาเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้องานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานอัยการภาค ๒ |

หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย / ในแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วในช่องเดือน พร้อมแนบเอกสารประกอบการรายงาน และปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

ลายมือชื่อ…………………………………………

ตำแหน่ง ………………………………………….

วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รายงาน

# Text boxes

- ๑ -

- ๒ -

- ๓ -

- ๔ -